Propuesta de Proyecto
Especificación de Requisitos de Software

Sistema de Gestión Bibliotecaria — UNILIB

Ingeniería de Software — RQY1102
Planificación y Especificación de Requisitos según

IEEE 830, ISO 9000 y PMI

# Ficha del Documento

| Fecha | Revisión | Autor | Modificación |
| --- | --- | --- | --- |

Documento validado por las partes en fecha: ____________________

Integrantes del equipo:

| Nombre Integrante del Equipo | Rol Definido |
| --- | --- |
| Ignacio Arntz |  |
| José Díaz |  |
| Simón González |  |
| Andrés Mendoza |  |

Ficha del Documento	2

1. Introducción	4

1.1. Propósito	4

1.2. Ámbito del Sistema	4

1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas	5

1.4. Referencias	5

1.5. Visión General del Documento	5

2. Descripción General	6

2.1. Perspectiva del Producto	6

2.2. Funciones del Producto	6

2.3. Características de los Usuarios	7

2.4. Restricciones	7

2.5. Suposiciones y Dependencias	7

2.6. Requisitos Futuros	8

3. Requisitos Específicos	9

3.1. Requisitos Comunes de las Interfaces	9

3.1.1. Interfaces de Usuario	9

3.2. Requisitos Funcionales	10

3.3. Requisitos No Funcionales	12

3.4. Otros Requisitos	12

4. Propuesta de Planificación	13

4.1. Descripción General de la Planificación	13

4.1.2. Definición del Equipo de Trabajo	13

4.1.3. Definición de Actividades Principales del Proyecto	14

4.1.4. Tablero Kanban — Work Items del Proyecto	14

4.1.5. Carta Gantt	15

5. Anexos	16

5.1. Criterios de Calidad Aplicados (ISO/IEC 25010)	16

5.2. Matriz de Especificación de Requisitos	16

6. Propuestas de Mejora y Aseguramiento de Calidad	18

6.1 Mejoras Funcionales	18

6.2 Mejoras Técnicas	18

6.3 Aseguramiento de Calidad	18

7. Conclusión	19

# 1. Introducción

El presente documento constituye la Especificación de Requisitos de Software (ERS) del proyecto UNILIB, Sistema de Gestión Bibliotecaria, desarrollado en el contexto del curso Ingeniería de Software (RQY1102) de DUOC UC. El documento ha sido elaborado siguiendo el estándar IEEE 830 e incorpora principios de calidad ISO 9000 y gestión de proyectos PMI.

La ERS describe de manera formal y detallada los requisitos funcionales y no funcionales que deberá satisfacer el sistema, junto con el contexto operacional, los actores involucrados y la planificación del proyecto.

## 1.1. Propósito

El propósito de este documento es definir con precisión los requisitos del sistema UNILIB, proporcionando una base formal y verificable para el diseño, desarrollo, pruebas e implementación del software. Este documento está dirigido a:

- Equipo de desarrollo: para comprender el alcance funcional y técnico del sistema.

- Clientes y usuarios finales: para validar que el sistema responde a sus necesidades reales.

- Equipo de QA: para diseñar los planes de prueba que verifiquen el cumplimiento de los requisitos.

- Docentes evaluadores: para revisar el nivel de análisis y especificación alcanzado.

## 1.2. Ámbito del Sistema

El sistema recibirá el nombre de UNILIB — Sistema de Gestión Bibliotecaria.

Lo que el sistema hará:

- Gestionar el catálogo de libros y materiales bibliográficos de la biblioteca.

- Administrar usuarios (estudiantes, docentes, bibliotecarios y administradores).

- Controlar el ciclo completo de préstamos: solicitud, aprobación, devolución y multas.

- Enviar notificaciones automáticas ante vencimientos y disponibilidad de reservas.

- Generar reportes estadísticos exportables para la toma de decisiones.

Lo que el sistema NO hará:

- No gestionará procesos de adquisición o compra de nuevos materiales bibliográficos.

- No integrará módulos de pago en línea para multas en esta versión.

- No administrará recursos físicos distintos al acervo bibliográfico registrado.

Beneficios esperados:

- Reducción del tiempo operativo en préstamos y devoluciones en al menos un 60%.

- Eliminación de registros duplicados o inconsistentes en el inventario.

- Mejora en la satisfacción del usuario mediante acceso en línea y notificaciones proactivas.

- Generación de estadísticas que apoyen la gestión y adquisición de materiales.

## 1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

| Término | Definición |
| --- | --- |
| ERS | Especificación de Requisitos de Software |
| RF | Requisito Funcional |
| RNF | Requisito No Funcional |
| IEEE 830 | Estándar del Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica para ERS |
| UNILIB | Nombre del sistema: Sistema de Gestión Bibliotecaria universitaria |
| JWT | JSON Web Token — mecanismo de autenticación stateless |
| TLS | Transport Layer Security — protocolo de cifrado de comunicaciones |
| API REST | Interfaz de programación de aplicaciones de arquitectura REST |
| UX/UI | User Experience / User Interface |
| QA | Quality Assurance — Aseguramiento de Calidad |
| PMI | Project Management Institute |
| CRUD | Create, Read, Update, Delete — operaciones básicas de persistencia |

## 1.4. Referencias

- IEEE Std 830-1998: IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications.

- ISO/IEC 9001:2015: Sistemas de gestión de la calidad — Requisitos.

- PMI — A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), 6.ª edición.

- ISO/IEC 25010:2011: Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE).

- Material del curso Ingeniería de Software RQY1102, DUOC UC, 2026.

## 1.5. Visión General del Documento

El presente documento se organiza en cinco secciones principales:

- Introducción: propósito, ámbito, definiciones, referencias y organización del documento.

- Descripción General: perspectiva del producto, funciones, usuarios, restricciones, suposiciones y requisitos futuros.

- Requisitos Específicos: interfaces de usuario, requisitos funcionales y no funcionales detallados con identificadores únicos.

- Propuesta de Planificación: equipo de trabajo, actividades, Carta Gantt y metodología aplicada.

- Anexos: Matriz completa de especificación de requisitos en formato tabular.

# 2. Descripción General

Esta sección describe los factores de contexto que afectan al producto y a sus requisitos. No constituye una especificación de requisitos, sino el marco que permite comprenderlos y contextualizarlos adecuadamente.

## 2.1. Perspectiva del Producto

UNILIB es un sistema web independiente, diseñado para operar de forma autónoma dentro de la infraestructura tecnológica de la institución educativa. No depende de otros sistemas externos para su funcionamiento esencial, aunque está diseñado para integrarse con:

- Servidor de correo electrónico institucional: para el envío de notificaciones automáticas.

- Sistemas de identidad institucional (futuro): posibilidad de integración con SSO (Single Sign-On) en versiones posteriores.

El sistema opera bajo una arquitectura cliente-servidor. El cliente accede al sistema mediante un navegador web sin necesidad de instalación. El servidor centraliza la lógica de negocio y la base de datos relacional. La comunicación entre capas se realiza mediante una API REST con autenticación JWT.

## 2.2. Funciones del Producto

Las funciones principales del sistema UNILIB son las siguientes:

- Gestión de usuarios: registro, autenticación, modificación de perfiles y control de acceso basado en roles.

- Gestión del catálogo bibliográfico: alta, edición y baja de materiales con trazabilidad de ejemplares.

- Ciclo de préstamos: solicitud, aprobación, renovación, devolución y cálculo de multas.

- Sistema de reservas: cola de espera con notificación automática de disponibilidad.

- Notificaciones: alertas proactivas por correo ante eventos relevantes del sistema.

- Reportes estadísticos: dashboards y exportaciones para la gestión de la colección y el personal.

## 2.3. Características de los Usuarios

El sistema contempla cuatro tipos de usuarios con perfiles y niveles de acceso diferenciados:

| Usuario | Perfil / Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Estudiante | Usuario final básico | Accede al catálogo, solicita préstamos, consulta su historial y recibe notificaciones de vencimiento. |
| Docente | Usuario final avanzado | Solicita reservas, accede a colecciones especializadas y gestiona préstamos de mayor duración. |
| Bibliotecario | Operador del sistema | Gestiona préstamos, devoluciones, actualiza el catálogo y genera reportes operativos. |
| Administrador | Superusuario | Administra usuarios, roles, parámetros del sistema y supervisa auditoría y seguridad. |

## 2.4. Restricciones

Las siguientes restricciones deberán ser consideradas durante el desarrollo del sistema:

- El sistema deberá desarrollarse utilizando tecnologías web estándar (HTML5, CSS3, JavaScript) con un framework backend a definir por el equipo.

- La base de datos deberá ser relacional (MySQL o PostgreSQL) para garantizar integridad referencial.

- El sistema deberá desplegarse en un servidor con acceso a internet para permitir el acceso remoto.

- Todas las comunicaciones deberán realizarse bajo protocolo HTTPS (TLS 1.2 o superior).

- El sistema deberá cumplir con la normativa institucional de protección de datos personales.

- El equipo de desarrollo está compuesto por cinco integrantes con dedicación parcial durante 8 semanas.

- No se cuenta con presupuesto para licencias de software propietario; se priorizarán herramientas de código abierto.

## 2.5. Suposiciones y Dependencias

Los requisitos de este documento se basan en las siguientes suposiciones:

- La institución cuenta con infraestructura de servidor capaz de alojar una aplicación web y una base de datos relacional.

- Los usuarios finales disponen de dispositivos con acceso a internet y un navegador web actualizado.

- El servidor de correo institucional estará disponible para el envío de notificaciones automáticas.

- Los datos iniciales del catálogo bibliográfico serán proporcionados por la biblioteca en formato estructurado (Excel/CSV) para su migración al sistema.

- Los requisitos definidos en este documento son estables. Cambios significativos en el alcance requerirán una revisión formal del ERS.

## 2.6. Requisitos Futuros

Las siguientes funcionalidades quedan fuera del alcance de la versión actual pero podrán implementarse en iteraciones posteriores:

- Módulo de pagos en línea para multas y sanciones mediante pasarela de pago.

- Integración con el sistema de identidad institucional para inicio de sesión único (SSO/OAuth2).

- Aplicación móvil nativa (iOS y Android) para acceso al catálogo y gestión de préstamos.

- Módulo de adquisiciones: gestión del proceso de compra y recepción de nuevos materiales.

- Sistema de recomendaciones bibliográficas basado en historial de préstamos del usuario.

- API pública para integración con repositorios bibliográficos externos (MARC21, Dublin Core).

# 3. Requisitos Específicos

Esta sección contiene los requisitos a un nivel de detalle suficiente para permitir al equipo de diseño y desarrollo construir un sistema que los satisfaga, y al equipo de QA planificar las pruebas que verifiquen su cumplimiento. Todos los requisitos son unívocamente identificables mediante un código único (RF-XX para funcionales, RNF-XX para no funcionales).

## 3.1. Requisitos Comunes de las Interfaces

### 3.1.1. Interfaces de Usuario

La interfaz de UNILIB deberá cumplir los siguientes criterios de diseño:

- Diseño responsive: la interfaz se adaptará automáticamente a resoluciones de pantalla de escritorio (>= 1280px), tablet (768px – 1279px) y móvil (< 768px).

- Paleta de colores institucional: azul primario (#1C5E82), blanco (#FFFFFF) y grises neutros para fondos y texto secundario.

- Tipografía legible: uso de fuente sans-serif (Arial o equivalente), tamaño mínimo de 14px para texto de cuerpo.

- Navegación consistente: menú de navegación principal visible en todas las páginas con indicación del módulo activo.

- Mensajes de retroalimentación: toda acción del usuario deberá producir una respuesta visual (confirmación, error o advertencia) en un tiempo máximo de 2 segundos.

- Accesibilidad básica: contraste de color mínimo de 4.5:1 según WCAG 2.1 nivel AA.

## 3.2. Requisitos Funcionales

Los requisitos funcionales describen las acciones que el sistema debe realizar al recibir, procesar y producir información. Cada requisito ha sido clasificado por prioridad (Alta, Media, Baja) y se encuentra en estado Propuesto para la versión inicial.

| ID | Nombre | Descripción | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Registro de usuarios | El sistema permitirá crear, modificar y dar de baja cuentas de usuario con validación de datos obligatorios y asignación de rol. | Alta | Propuesto |
| RF-02 | Autenticación | El sistema proveerá inicio de sesión seguro con credenciales únicas. Las contraseñas deberán almacenarse cifradas. | Alta | Propuesto |
| RF-03 | Búsqueda en catálogo | El sistema permitirá buscar materiales por título, autor, ISBN, editorial y categoría, con filtro de disponibilidad en tiempo real. | Alta | Propuesto |
| RF-04 | Solicitud de préstamos | El sistema permitirá a los usuarios solicitar préstamos en línea. El bibliotecario aprobará o rechazará la solicitud. | Alta | Propuesto |
| RF-05 | Registro de devoluciones | El sistema registrará la entrega de materiales, verificará la fecha de vencimiento y calculará multas automáticamente si corresponde. | Alta | Propuesto |
| RF-06 | Renovación de préstamos | El usuario podrá renovar un préstamo activo en línea, siempre que no existan reservas pendientes para el material. | Media | Propuesto |
| RF-07 | Reservas de materiales | El sistema permitirá reservar materiales no disponibles. Al retornar el material, se notificará automáticamente al siguiente en lista. | Media | Propuesto |
| RF-08 | Notificaciones automáticas | El sistema enviará alertas por correo electrónico ante vencimientos próximos, disponibilidad de reservas y multas pendientes. | Alta | Propuesto |
| RF-09 | Gestión del catálogo | El bibliotecario podrá agregar, editar y eliminar registros bibliográficos incluyendo datos de ejemplares y estado de disponibilidad. | Alta | Propuesto |
| RF-10 | Generación de reportes | El sistema generará reportes estadísticos exportables en PDF/Excel: materiales más prestados, usuarios activos y tasa de devoluciones. | Media | Propuesto |
| RF-11 | Gestión de multas | El sistema permitirá calcular, registrar y consultar multas generadas por retrasos en la devolución de materiales. | Alta | Propuesto |
| RF-12 | Historial de usuario | El sistema permitirá visualizar el historial completo de préstamos, devoluciones y multas de cada usuario. | Media | Propuesto |
| RF-13 | Auditoría del sistema | El sistema registrará todas las acciones críticas realizadas por los usuarios (login, modificaciones, eliminaciones). | Alta | Propuesto |
| RF-14 | Validación de datos | El sistema validará todos los datos ingresados por el usuario para evitar inconsistencias (campos obligatorios, formatos, duplicados). | Alta | Propuesto |

## 3.3. Requisitos No Funcionales

Los requisitos no funcionales establecen los criterios de calidad bajo los cuales el sistema deberá operar. Estos requisitos son igualmente verificables y forman parte integral del contrato de calidad del sistema.

| ID | Nombre | Descripción | Categoría | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Rendimiento | El tiempo de respuesta para operaciones estándar no deberá superar 2 segundos bajo carga normal. | Eficiencia | Propuesto |
| RNF-02 | Disponibilidad | El sistema deberá operar con un uptime mínimo del 99.5%. El tiempo de recuperación ante fallos no superará las 2 horas. | Confiabilidad | Propuesto |
| RNF-03 | Seguridad | El sistema implementará autenticación JWT, cifrado TLS en tránsito, cifrado de contraseñas con bcrypt y control de acceso por roles. | Seguridad | Propuesto |
| RNF-04 | Usabilidad | La interfaz será intuitiva, con curva de aprendizaje inferior a 1 hora para usuarios básicos, siguiendo principios de UX/UI. | Usabilidad | Propuesto |
| RNF-05 | Accesibilidad | El sistema será responsive y compatible con navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge, Safari) y dispositivos móviles. | Portabilidad | Propuesto |
| RNF-06 | Mantenibilidad | El código deberá estar documentado con cobertura de pruebas automatizadas >= 80% y arquitectura modular. | Mantenibilidad | Propuesto |
| RNF-07 | Escalabilidad | La arquitectura deberá soportar un crecimiento del 50% en el número de usuarios sin degradación del rendimiento. | Eficiencia | Propuesto |

## 3.4. Otros Requisitos

Los siguientes requisitos adicionales no encajan en las categorías anteriores pero deben ser considerados durante el desarrollo:

- Respaldo de datos: el sistema deberá contar con una política de respaldo automático de la base de datos con frecuencia mínima diaria y retención de al menos 30 días.

- Auditoría: el sistema deberá registrar en un log las operaciones críticas (creación/eliminación de usuarios, modificaciones al catálogo, aprobación de préstamos) con marca de tiempo y usuario responsable.

- Internacionalización: el sistema operará en idioma español. Se diseñará de forma que la incorporación de otros idiomas en el futuro no requiera refactorización mayor.

# 4. Propuesta de Planificación

## 4.1. Descripción General de la Planificación

El proyecto UNILIB se desarrollará en un periodo de 8 semanas calendario con dedicación parcial del equipo. La planificación se basa en el marco ágil Scrum, organizando el trabajo en iteraciones (sprints) de dos semanas que permitan entrega incremental de valor y retroalimentación continua.

El proyecto comprende cinco fases principales: análisis de requisitos, diseño del sistema, desarrollo iterativo, pruebas y aseguramiento de calidad, y documentación final. Algunas fases se ejecutarán en paralelo para optimizar el calendario (por ejemplo, documentación y desarrollo corren simultáneamente en las semanas 6-7).

La metodología Scrum garantiza que los cambios en los requisitos sean gestionables sin comprometer la calidad del entregable, aplicando revisiones al final de cada sprint (Sprint Review) y ciclos de mejora continua (Retrospectiva).

## 4.1.2. Definición del Equipo de Trabajo

El equipo de trabajo está compuesto por cinco integrantes con roles claramente definidos para evitar ambigüedades en la responsabilidad de cada entregable:

| Integrante | Rol | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| __________ | Jefe de Proyecto | Planificación, seguimiento de avances, gestión de riesgos y coordinación del equipo. |
| __________ | Analista de Requisitos | Levantamiento y documentación de requisitos funcionales y no funcionales. |
| __________ | Desarrollador Backend | Diseño de la base de datos, API REST y lógica de negocio del sistema. |
| __________ | Desarrollador Frontend | Implementación de la interfaz de usuario y experiencia de usuario (UX/UI). |
| __________ | Tester / QA | Planificación y ejecución de pruebas funcionales, de regresión y de aceptación. |

El equipo aplicará las siguientes buenas prácticas durante la ejecución del proyecto:

- Control de versiones mediante Git con flujo GitFlow (ramas feature, develop y main).

- Reuniones de sincronización semanales de no más de 30 minutos (Daily adaptado a dedicación parcial).

- Revisión de código (code review) obligatoria antes de integrar cambios a la rama develop.

- Documentación de decisiones técnicas relevantes en el repositorio del proyecto.

## 4.1.3. Definición de Actividades Principales del Proyecto

Las actividades del proyecto están organizadas según los principios del PMI (gestión del alcance, tiempo y calidad) y las fases del ciclo de vida del software de la Ingeniería de Software:

- Análisis de requisitos (Semanas 1-2): levantamiento, documentación y validación de la ERS con los stakeholders.

- Diseño del sistema (Semanas 3-4): arquitectura de software, modelo de datos relacional, diseño de API REST y prototipado de interfaces (wireframes).

- Desarrollo iterativo (Semanas 5-7): implementación por módulos priorizados (autenticación, catálogo, préstamos, notificaciones, reportes).

- Pruebas y QA (Semana 8): pruebas funcionales, de regresión y de aceptación de usuario (UAT).

- Documentación final (Semanas 7-8): entrega del documento ERS revisado, manual de usuario y código fuente documentado.

La reducción de días lineales se logra mediante la ejecución paralela de actividades no dependientes: el diseño de la base de datos comienza en la semana 3 mientras el equipo de frontend inicia los wireframes; la documentación se redacta progresivamente desde la semana 6 en paralelo con el desarrollo.

## 4.1.4. Tablero Kanban — Work Items del Proyecto

El equipo gestionará el backlog del proyecto mediante un tablero Kanban con las siguientes columnas: Backlog, En Progreso, En Revisión y Completado. Los principales Work Items (historias de usuario) son:

- WI-01: Como estudiante, quiero buscar libros por título o autor para encontrar lo que necesito.

- WI-02: Como estudiante, quiero solicitar un préstamo en línea para no tener que ir físicamente.

- WI-03: Como bibliotecario, quiero registrar devoluciones y aplicar multas automáticamente.

- WI-04: Como administrador, quiero generar reportes de uso mensual para tomar decisiones.

- WI-05: Como usuario, quiero recibir alertas antes del vencimiento de mi préstamo.

- WI-06: Como bibliotecario, quiero gestionar el catálogo desde el panel administrativo.

- WI-07: Como administrador, quiero crear y gestionar cuentas de usuarios con roles diferenciados.

## 4.1.5. Carta Gantt

La Carta Gantt presenta la programación estimada del proyecto en 8 semanas. La lógica aplicada para reducir los días lineales totales se basa en la identificación de dependencias reales entre actividades: el diseño puede comenzar en paralelo con el cierre del análisis (solapamiento de 2 días), y la documentación final se redacta progresivamente desde la semana 6 mientras el desarrollo continúa.

| Fase / Actividad | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis de requisitos | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Diseño del sistema |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Desarrollo iterativo |  |  |  |  | X | X | X |  |
| Pruebas y QA |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Documentación final |  |  |  |  |  |  | X | X |
| Mantenimiento |  |  |  |  |  |  |  | X |

La superposición de 'Pruebas y QA' con 'Documentación final' en la semana 8 permite cerrar ambas líneas de trabajo simultáneamente, reduciendo el calendario total de 10 semanas lineales a 8 semanas de calendario efectivo.

# 5. Anexos

## 5.1. Criterios de Calidad Aplicados (ISO/IEC 25010)

Los requisitos de UNILIB han sido clasificados y verificados bajo el modelo de calidad ISO/IEC 25010, cubriendo las siguientes características:

- Adecuación funcional: todos los RF cubren las necesidades reales identificadas en el levantamiento.

- Confiabilidad: los RNF de disponibilidad y rendimiento garantizan la operación estable del sistema.

- Seguridad: implementación de JWT, TLS, bcrypt y control de acceso basado en roles.

- Usabilidad: diseño responsive, mensajes de retroalimentación y curva de aprendizaje acotada.

- Mantenibilidad: arquitectura modular, cobertura de pruebas >= 80% y documentación del código.

- Portabilidad: sistema web compatible con múltiples navegadores y dispositivos sin instalación.

## 5.2. Matriz de Especificación de Requisitos

La siguiente matriz consolida todos los requisitos funcionales y no funcionales con sus identificadores, descripción resumida, prioridad, estado, tipo y fuente de origen:

| ID | Nombre | Descripción | Prioridad | Estado | Tipo | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Registro de usuarios | Alta, baja y modificación con validación y roles. | Alta | Propuesto | RF | Entrevista |
| RF-02 | Autenticación | Login seguro con credenciales únicas y cifrado. | Alta | Propuesto | RF | Entrevista |
| RF-03 | Búsqueda catálogo | Filtros múltiples y disponibilidad en tiempo real. | Alta | Propuesto | RF | Taller req. |
| RF-04 | Solicitud préstamos | Flujo solicitud, aprobación y comprobante. | Alta | Propuesto | RF | Taller req. |
| RF-05 | Registro devoluciones | Entrega, fechas y cálculo de multas automático. | Alta | Propuesto | RF | Taller req. |
| RF-06 | Renovación préstamos | Renovación online si no hay reservas pendientes. | Media | Propuesto | RF | Entrevista |
| RF-07 | Reservas | Reserva de material no disponible con notificación. | Media | Propuesto | RF | Entrevista |
| RF-08 | Notificaciones | Alertas automáticas por vencimiento y disponibilidad. | Alta | Propuesto | RF | Taller req. |
| RF-09 | Gestión catálogo | CRUD de registros bibliográficos y ejemplares. | Alta | Propuesto | RF | Entrevista |
| RF-10 | Reportes | Exportación PDF/Excel de estadísticas del sistema. | Media | Propuesto | RF | Entrevista |
| RF-11 | Gestión de multas | Cálculo, registro y consulta de multas por retrasos. | Alta | Propuesto | RF | Entrevista |
| RF-12 | Historial de usuario | Consulta del historial de préstamos, devoluciones y multas. | Media | Propuesto | RF | Entrevista |
| RF-13 | Auditoría del sistema | Registro de acciones críticas con usuario y timestamp. | Alta | Propuesto | RF | Restricción |
| RF-14 | Validación de datos | Validación de campos obligatorios, formatos y duplicados. | Alta | Propuesto | RF | Estándar |
| RNF-01 | Rendimiento | Respuesta < 2 seg. bajo carga normal. | Alta | Propuesto | RNF | Restricción |
| RNF-02 | Disponibilidad | Uptime >= 99.5%; recuperación < 2 horas. | Alta | Propuesto | RNF | Restricción |
| RNF-03 | Seguridad | JWT, TLS, bcrypt, control de acceso por roles. | Alta | Propuesto | RNF | Restricción |
| RNF-04 | Usabilidad | Curva de aprendizaje < 1 hora para usuario básico. | Media | Propuesto | RNF | Estándar |
| RNF-05 | Accesibilidad | Responsive, compatible con navegadores modernos. | Media | Propuesto | RNF | Estándar |
| RNF-06 | Mantenibilidad | Cobertura de pruebas >= 80%, arquitectura modular. | Media | Propuesto | RNF | Estándar |
| RNF-07 | Escalabilidad | Soporta 50% más usuarios sin degradar rendimiento. | Baja | Propuesto | RNF | Restricción |

# 6. Propuestas de Mejora y Aseguramiento de Calidad

Con el objetivo de garantizar la mejora continua del sistema UNILIB y aumentar su valor para la institución, se proponen las siguientes acciones:

## 6.1 Mejoras Funcionales

- Sistema de recomendaciones inteligentes
Se propone implementar un módulo que sugiera libros en base al historial de préstamos del usuario.
Beneficio esperado: mejora la experiencia del usuario y aumenta el uso del sistema.

- Aplicación móvil (App)
Desarrollo de una versión móvil para iOS y Android.
Beneficio esperado: acceso más rápido y mayor adopción del sistema por parte de los usuarios.

- Dashboard analítico avanzado
Incorporar visualización de datos mediante gráficos interactivos.
Beneficio esperado: facilita la toma de decisiones estratégicas en la biblioteca.

## 6.2 Mejoras Técnicas

- Optimización de base de datos
Uso de índices y consultas optimizadas.
Beneficio esperado: mejora el rendimiento y reduce tiempos de respuesta.

- Implementación de caché
Almacenamiento temporal de consultas frecuentes.
Beneficio esperado: disminuye carga del servidor.

- Escalabilidad en la nube
Posibilidad de desplegar el sistema en infraestructura cloud.
Beneficio esperado: permite crecimiento sin pérdida de rendimiento.

## 6.3 Aseguramiento de Calidad

- Pruebas automatizadas
Implementación de pruebas unitarias e integradas.
Beneficio esperado: reduce errores en producción.

- Monitoreo del sistema
Uso de herramientas de monitoreo en tiempo real.
Beneficio esperado: detección temprana de fallos.

- Auditoría de seguridad periódica
Evaluación continua de vulnerabilidades.
Beneficio esperado: protección de datos sensibles.

# 7. Conclusión

El presente documento de Especificación de Requisitos de Software (ERS) para el sistema UNILIB ha permitido definir de manera estructurada y formal los requerimientos necesarios para el desarrollo de una solución de gestión bibliotecaria eficiente y alineada con las necesidades de la institución.

A lo largo del documento se han establecido los requisitos funcionales y no funcionales, junto con una planificación basada en metodologías ágiles y buenas prácticas de la ingeniería de software, considerando estándares como IEEE 830, ISO 9000 y PMI.

La propuesta desarrollada no solo busca resolver problemáticas operativas actuales, sino también aportar valor a través de la automatización de procesos, mejora en la experiencia del usuario y generación de información relevante para la toma de decisiones.

Finalmente, la incorporación de criterios de calidad y propuestas de mejora asegura que el sistema UNILIB pueda evolucionar en el tiempo, manteniendo altos estándares de rendimiento, seguridad y usabilidad.

Fin del documento.